RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## Naročnik:		                                   INSTITUT JOŽEF STEFAN

Jamova 39

## 1000  LJUBLJANA

## Objekt:					Reaktorski center Podgorica

Predmet javnega naročila:	OBNOVA  PREZRAČEVALNEGA SISTEMA IN KLIMATSKE NAPRAVE REAKTORSKE HALE V PODGORICI

Vrsta postopka za oddajo javnega naročil:	Odprti postopek

Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil:  17.11.2009

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE					           3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE		           5

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN 
NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI

PONUDNIKA								          8

IV.	NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA  POGOJEV		         12

V.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE				         14

VI.	RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI						         15

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

Popisi, projektna naloga so po predhodni najavi pri naročniku Inštitut Jožef Stefan,  Jamova 39, 1000 Ljubljana, v vložišču, tel. 01 4773-900

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

## INSTITUT JOŽEF STEFAN

- Jamova 39

- 1000 LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Obnova  prezračevalnega sistema in klimatske naprave reaktorske hale v Podgorici:

- gradbeno-obrtniška dela

- instalacijska dela

- PZI, PID

Pogodbena dela se izvedejo po sistemu »ključ v roke«.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

- Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2A) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 25. členom ZJN-2A

- ROKI:

- začetek del:		predvidoma 22.12.2009

- zaključek del :		najkasneje do 15.2.2010

- PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Obnova  prezračevalnega sistema in klimatske naprave reaktorske hale v Podgorici«.

V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika.

Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen bančnih garancij, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni oz. 15 dni revizijsko poročilo, v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov od datuma oddaje ponudbe.

| 7. | NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 7.12.2009 do 10.00 ure na naslov INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova 39, 1000 Ljubljana, v vložišču. |
| --- | --- |
| 8. | MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: Na naslovu, INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova 39, 1000 Ljubljana, dne 7.12. 2009 ob 12.00 uri v sobi IJS. |

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih.

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bančno garancijo ter originalni izjavi banke.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 6 navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih.

- Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2A, Ur. l. RS št. 126/06 in 16/2008), v nadaljnjem besedilu ZJN-2A;

- Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809, Ur. l. RS št. 114/07);

- Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ, Ur.l. RS, št. 81/06);

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5, Ur. l. RS št.94/2007);

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, 102/04, 126/07);

- Pravilnika o  postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/2007 in 61/2008)

- vsa pozitivna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in EU (zakoni, pravilniki, uredbe, direktive, …).

4.	Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na naslovu: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova 39, 1000 Ljubljana, g. Slavko Zalar , tel.: 01/4773-244, fax: 01/4773-222,  e-mail: lili.rajkovic@ijs.si, na osnovi pisnih vprašanj oz. vprašanj po faksu in elektronski pošti, ki bodo prispela najpozneje 6 dni pred oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo in popisni del razpisne dokumentacije vse v originalu s CD in projekti lahko ponudniki dobijo v vložišču pri naročniku, in sicer na naslovu Inštitut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

- Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika.

- Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Sestanka s ponudniki ne bo.

5.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

6.   Variante ponudb:

- Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

7.   Spremembe in umik ponudbe:

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe.

Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost   ponudbe.

- 8. Preveritev ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2A. V primeru, da ponudba ne bo popolna, bo zavrnjena.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2A.

9. Dopustne dopolnitve ponudb:

V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Računske napake, ki jih med pregledom odkrije naročnik, bodo popravljene  v soglasju s ponudnikom na sledeči način:

- če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so merodajni zneski izraženi z besedami,

- če naročnik ugotovi računsko napako v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto in se popravi skupna vsota, razen kjer je po mnenju naročnika očitna napaka v postavitvi decimalne vejice za ceno na enoto. V takem primeru je merodajen zmnožek in bo naročnik ustrezno popravil ceno na enoto.

Po popravku računskih napak, bosta naročnik in ponudnik popravila ponudbeno ceno, ki je navedena v obrazcu za ponudbo.

V primeru, da ponudnik ne soglaša s popravkom, ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka.

10. Neobičajno nizka ponudba:

Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve, mora naročnik, preden zavrne takšno ponudbo, pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati, da jih vrednostno utemelji. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:

a) ekonomičnost načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;
b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev;
c) izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;
d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga;
e) možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.

Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, tako ponudbo izloči.

Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, lahko zavrne ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom, če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za finance in Komisijo.

11.  Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

- Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe,    je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti

ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost   ponudbe.

- Izločitev ponudbe:

- Pri javnem odpiranju ponudb:

- kot nepravočasno, če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno,

- kot nepravilno, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnika za izdelavo ponudbe.

- Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot  nepravilno:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2A ni popolna

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2A,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

- 2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

- A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

- V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi izvajalci v skupnem poslu.

- V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. izvajalci v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom!

- B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

- C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

- Ponudba mora biti izdelana po načelu »ključ v roke«, kjer je končna ponudbena cena enaka končni ponudbeni ceni iz predračuna, cene pa fiksne do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

- Rok izvedbe je najkasneje do 15.2.2010.

- Opcija ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.- 43. člen ZJN-2A)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik in  morebitni izvajalci v skupnem poslu - nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo.

d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2A)

Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti.

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

- d.2) Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi:

- s hudodelskim združevanjem,

- podkupovanjem,

- goljufijo ali poslovno goljufijo in

- pranjem denarja.

- Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, 	ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso storili. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

- d.3) Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2A, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

- d.4) Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.

- Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2A, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

- d.5) Potrdilo, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2A, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

- d.6) Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

- Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2A, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45.  člen ZJN-2A)

Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki F)

e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

- Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1P

- Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto  2006 in 2007 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdila bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah le-teh.

  - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o

ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu  2007  in 2008 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji:

- v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti

- prihodki v letu 2007 in 2008 (ločeno za posamezno leto) 3x presegajo ponudbeno vrednost.

Ponudnik kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih pogojev lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. odstavkom 44. člena ZJN-2A.

e.2) Ponudnik mora predložiti potrdilo naročnika, da je izvajal dela na objektih, kjer so ionizacijska sevanja.

e.3) Ponudnik mora predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- e.4) Spisek referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za izvedena inštalacijska dela na vsaj enem objektu ali v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za izvedena inštalacijska dela na vsaj dveh objektih (Razpisni obrazec št. 8).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih treh letih izvedli inštalacijska dela na vsaj 1 objektu, v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt ali na vsaj 2 objektih v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt.

- Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak zahtevan objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane.

e.5) Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih petih letih (Razpisni obrazec št. 9).

- Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt:, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 9a), sicer reference ne bodo priznane.

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj enem objektu, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt  ali  na vsaj dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt.

V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del tudi imenovan v pogodbi z naročnikom.

F) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

f.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

f.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2A, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca posamično.

f.3) Vsi izvajalci morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih pogojev lahko sklicuje na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih gospodarskih subjektov, pri tem pa postopa v skladu z 3. in 4. odstavkom 44. člena ZJN-2A.

f.4) Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.3). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to je se seštevajo.

V primeru skupne ponudbe, poslovodeči predloži spisek referenc odg. vodje del po zahtevah iz točke e.4).

G) Izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 4);

H) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-2A  (Razpisni obrazec št. 5) ;

- I) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 6), s priloženo parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo (poglavja I, II, III in IV).

- J) Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 7).

- K) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 10).

- L) Originalna garancija banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 11).

- M) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 12).

- N) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 13).

- O) Pisna izjava o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 14)

- P) Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače) – (Razpisni obrazec št. 15)

- R) Terminski plan izvedbe (Razpisni  obrazec št. 16). Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

- S) Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 17) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov. Končna ponudbena cena iz predračuna mora biti enaka končni ponudbeni ceni iz razpisnega obrazca št. 3.

- V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

- stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije;

- stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;

- stroške izdelave tehnične dokumentacije;

- morebitni nenašteti ostali stroški

- in vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del.

Davek na dodano vrednost se prikaže ločeno v rekapitulaciji!

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN-2A): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. |  |  |
| 2. | Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |
| 3. | Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |
| 4. | Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |
| 5. | Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |
| 6. | Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |

|  | B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: - v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, - na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, - prihodki v letu 2007 in 2008 (ločeno za posamezno leto) 3x presegajo ponudbeno vrednost. Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. |  |  |
|  | 2. | Ponudnik ima potrdilo za delo naročnika, da je izvajal dela na objektih, kjer so ionizacijska sevanja. |  |  |
|  | 3. | Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. |  |  |
|  | 4. | - Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov visokih gradenj v zadnjih 5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: - v zadnjih treh letih je izvedel inštalacijska dela na vsaj 1 objektu, v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt ali na vsaj 2 objektih v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt. |  |  |
|  | 5. | Predvideni odgovorni vodja del ima ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer: - je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj enem objektu, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt ali na vsaj dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt . |  |  |
|  | C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |  |  |
|  |  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  |  | DA | NE |
|  |  | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp.obr. 1) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2) |  |  |
|  |  | - Ponudbene cene so določljive (razp.obr. 3) |  |  |
|  |  | - Ponudba ni neobičajno nizka (razp. obr. 3) |  |  |
|  |  | - Ponudba je izdelana »na ključ«, cene so fiksne in nespremenljive do primopredaje del (razp. obr. 3) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil predračun, pravilno izpisan na originalnih popisih (razp.obr.17) |  |  |
|  |  | - Ponudnik nudi zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo |  |  |
|  |  | - Rok primopredaje del ni daljši od razpisanega (razp. obr. 3) |  |  |
|  |  | - Opcija ponudbe je najmanj 60 dni (razp. obr. 3) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je predložil izjavo po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (razp. obr. 4) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2A (razp. obr. 5) |  |  |
|  |  | - Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 6), ki jo je parafirano in žigosano tudi priložil (poglavja od I. do V.) |  |  |
|  |  | - Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razp. obr. 7) |  |  |
|  |  | - Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 10) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno garancijo banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe (razp.obr. 11) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del (razp.obr. 12) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (razp.obr. 13) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih in izpolnil pogoja min. 2 leti za dela, opremo in naprave (razp. obr. 14) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil cenik kalkulativnih elementov (razp. obr. 15) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del (razp. obr. 16) |  |  |
|  |  | Ponudnik je priložil predračun – rekapitulacijo (razp. obr. 17) |  |  |
| V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE |  |  |  |  |

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi

oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na

nepristranskost revizijske komisije.

- Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega naročanja ali skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali  ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve zahtevkov ponudnikov.

5. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRP JN-UPB5, Ur.l. RS, št. 94/2007), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

INSTITUT  JOŽEF  STEFAN

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI OZ. IZVAJALCI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA:

| Podizvajalec oz. izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) | Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje |
| --- | --- | --- | --- |

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

(Navodilo: V primeru več podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu, obrazec fotokopirajte)

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa):

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:

|  |  | Vrednost del po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - popust | EUR |
|  |  | + DDV 20 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

| 2. | Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. |
| --- | --- |
| 3. | Rok izvedbe razpisanih del: ______________ (najkasneje do 15.2. 2010). |
| 4. | Opcija ponudbe: _______________ (minimalno 60 dni od odpiranja ponudb). |

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik:

................................................................................................................................................

(naziv)

..................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne ......................................,

i z j a v l j a m o

da se v  primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, zavezujemo:

- da bomo odstopili svoje terjatve do naročnikov v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene ter dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev,

- da bomo za poplačilo svojih obvez dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem določili enake roke, kot so določeni v pogodbah o prevzemu del z naročnikoma iz izvajanja del za oddana naročila,

- priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih, zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljanje storitve podizvajalcev in kooperantov.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 5

## INSTITUT JOŽEF  STEFAN

Podpisani: ________________________________ kot pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika  _______________________________________ podajam v skladu z določili 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni  list RS, št. 128/2006 in 16/2008) naslednjo:

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV

ZA PONUDNIKE PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo del »Obnova  prezračevalnega sistema in klimatske naprave reaktorske hale v Podgorici«  pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje  naslednje pogoje:

| ZAP. ŠT. | POGOJI | ustreza | ustreza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. | DA | NE |
| 2. | Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2A. | DA | NE |
| 3. | Izjavljamo, da proti nam niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti nismo prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. | DA | NE |
| 4. | Izjavljamo, da proti nam ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. | DA | NE |
| 5. | Izjavljamo, da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. | DA | NE |
| 6. | Izjavljamo, da imamo poravnane davke in prispevke za socialno varnost. | DA | NE |
| 7. | Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. | DA | NE |
| 8. | Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | DA | NE |

Ponudnik s podpisom in izpolnitvijo te izjave daje soglasje naročniku za pridobitev ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig in podpis ponudnika:

_______________________

Razpisni obrazec št. 6

IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik:

....................................................................................................................................................

(naziv)

....................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne ......................................, v skupnem številu………..strani

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

NAVODILO:

Tej izjavi se priloži razpisna dokumentacija. Vse strani parafirati in žigosati.

Razpisni obrazec št. 7

PLAČILNI POGOJI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- do 90 % pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), 60. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil,

- preostalih 10% na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), po primopredaji del, predaji bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, 60. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 8

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. IZVAJALEC  (v primeru skupne ponudbe)

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih treh letih izvedli inštalacijska dela na vsaj 1 objektu, v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt ali na vsaj 2 objektih v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 8a) za vsak zahtevan objekt  posebej, sicer reference ne bodo priznane.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 8a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu št. 8)

Naročnik in investitor:

_________________________________________________________________________,

izvedbe gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del (obnova prezračevalnih naprav) na objektu:

__________________________________________________________________________

potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo _____________________________________ (navedite dela!),

v vrednost teh del __________________________________  EUR (brez DDV) v letu.............,

ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a):  ______________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_______________________________________________________________

tel.:  ___________________________, fax: ____________________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec. V primeru, če je ponudnik za razpisovalca že izvajal enakovredna dela kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje če jih ponudnik navede.

Razpisni obrazec št.  9

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila):

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL

....................................................................................................... (navedite ime)

V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj enem objektu, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt  ali  na vsaj dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 50.000 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt  .

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 9a) za vsak zahtevani objekt posebej, sicer reference ne bodo priznane.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 9a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu št. 9)

Naročnik in investitor:

__________________________________________________________________________

izvedbe gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del (obnova prezračevalnih naprav) na objektu:

__________________________________________________________________________

potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo ___________________________________________ (navedite dela!),

v vrednost teh del __________________________________  EUR (brez DDV) v letu................,

ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a):  ______________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_______________________________________________________________

tel.:  ___________________________, fax: ____________________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec. V primeru, če je ponudnik za razpisovalca že izvajal enakovredna dela kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje če jih ponudnik navede.

- Razpisni obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

| NAROČNIKA: | INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova 39, 1000 Ljubljana ki ga zastopa: prof.dr. Jadran LENARŠIČ identifikacijska številka: ……… |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

- skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

- P O G O D B O   št.  .........

za »Obnova  prezračevalnega sistema in klimatske naprave reaktorske hale v Podgorici«

- I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne 17.11.2009) je bil za izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (Obnova  prezračevalnega sistema in klimatske naprave reaktorske hale v Podgorici) na objektu, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.

- 2. člen

- Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno nalogo in popisi,

- s ponudbo izvajalca štev. ……………, z dne ………....….. (zajet ponudbeni predračun),

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- predpisi, standardi in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.

- II. ROKI

- 3. člen

- Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti predvidoma 22.12.2009,  in jih končati najpozneje …………..(do 15.2.2010). Za rok dokončanja vseh del po pogodbi se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem in tehničnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V roku 8 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

- Izvajalec mora naročniku podajati pisna 14 – dnevna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

- Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

- III. CENA

- 4. člen

- Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:

| Vrednost del : | EUR |
| --- | --- |
| + DDV 20%: | EUR |
| Pogodbena cena skupaj: | EUR |

(z besedo:____________________________________________________EUR in ___/100)

- Skupna pogodbena cena in posamezne cene so nespremenljive do konca izvedbe del.

- 5. člen

- V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

- Pogodbeno načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

- V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški izdelave varnostnega načrta, načrta evakuacije s požarnim redom, stroški koordinatorja varstva pri delu za pripravljalno in izvedbeno fazo ter ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

- 6. člen

- Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt in gradbišče vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

- IV. OBRAČUN IN PLAČILA

- 7. člen

- Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

- Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika (nadzoru) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

- Naročnika bosta pogodbena dela plačevala v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna 60. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

- 8. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi s strani izvajalca izdelanega in z naročnikoma usklajenega končnega obračuna. Končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnikov, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o tehničnem in kvalitetnem pregledu ter po izvršenem končnem obračunu del.

- Zastopnik naročnikov bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročnikoma v izplačilo. Naročnika bosta končno situacijo plačala v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

- V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- 9. člen

- Izvajalec se zaveže:

|  | - pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | - da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; |
|  | - da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |
|  | - da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |
|  | - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | - da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | - da bo še pred naročilom materialov (npr. keramične ploščice, sanitarne opreme, talnih oblog, strojen in elektro opreme ipd.) predložil projektantu in nadzornemu organu naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; |
|  | - da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; |
|  | - da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po 39. členu Zakonu o graditvi objektov (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi...); |
|  | - da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; |
|  | - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | - izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku; |
|  | - zagotovil morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča; |
|  | - upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev); |
|  | - da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | - da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | - da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; |
|  | - da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev oz. vgradnja opreme; |
|  | - da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; |
|  | - da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; |
|  | - dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer: - Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: .................................................................. - Dela, ki jih bo opravljal: ................................................................ - Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: ................................................................... - Dela, ki jih bo opravljal: .................................................................. |
|  | ne glede na določilo "ključ v roke" redno voditi gradbeno knjigo kot osnovo za obračun izvršenih del, t.j. za določitev stopnje gotovosti del; |
|  | da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne vloge; |
|  | da bo predložil terminski plan, ki ga bo potrdil naročnik; |
|  | da bo za potrebe naročnika in strokovnega nadzora zagotovil prostor za eno delovno mesto s telefonskim in internetnim priključkom. |

- 10. člen

- Naročnik se zaveže:

|  | - predati izvajalcu projektno nalogo in popis del v enem izvodu; |
| --- | --- |
|  | - omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega medija; |
|  | - prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del; |
|  | - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; |
|  | - da bo prijavil pričetek del pri pristojni inšpekciji za delo. |

- VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

- 11. člen

- Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

za dela, opremo in naprave ..............  let  (minimalno 2 (dve) leti),

- po uspešno opravljenem prevzemu del.

- Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

- Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- 12. člen

- V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

- Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancij oz. garancijo zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

- VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- 13. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

- S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- 14. člen

- Pred potekom garancijske dobe za ostala dela, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

- VIII. POGODBENA KAZEN

- 15. člen

- V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

- Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

- IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- 16. člen

- Pooblaščeni zastopniki naročnika po tej pogodbi so: ………..

- Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor ....................., odg. nadzornik je .......................

- Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

- Odgovorni vodja del na gradbišču bo ___________________________________ .

- Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

- X. OSTALA DOLOČILA

- 17. člen

- V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev del.

18. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbo v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil.

V primeru odstopa od pogodbe s strani izvajalca ali s strani naročnika, je naročnik dolžan izvajalcu poravnati pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del.

- 19. člen

- Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitne poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov z upoštevanjem popusta iz ponudbe. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

- Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

20. člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano razen, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

21. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

- 22. člen

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- 23. člen

- Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. .

- Sestavljena je v 5 izvodih, od katerih prejme naročnik 3, izvajalec pa 2 izvoda.

- V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

| Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN |  | - Izvajalec: |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 11

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka ........., z dne 29.5. 2009, za naslednjo storitev:

1. .....................................................

za potrebe naročnikov (t.j. upravičencu iz te garancije) .................…………………........................ je ponudnik ..................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10% ponudbene cene, kar znaša ………….EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-  ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu s strani naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. .........../..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 12

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .........……………..................................... in ......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti  ………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:

1 ...................................................

v skupni vrednosti ............................... EUR

(z besedo ...............…....................................................),

v roku ...................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 13

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) …………………....in ................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ............................................................(predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 10 % pogodbene cene, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do .................................

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 14

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

………………………………………………………………………………………………………...

IZJAVLJAMO,

da bomo dali garancijo na izvedena dela kot sledi:

za dela, opremo in naprave ..............  let .  (pogoj: minimalno 2 (dve) leti),

po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 15

## CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV

(ponudnik priloži k obrazcu cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače)

Razpisni obrazec št. 16

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE

(priloži k obrazcu)

Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Razpisni obrazec št. 17

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

___________________________________________________________________

| Poz. | Opis del |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Gradbena dela skupaj: |  | EUR |
| B. | Obrtniška dela skupaj: |  | EUR |
| C. | Inštalacijska dela skupaj: |  | EUR |
|  | Vrednost del (A÷C): |  | EUR |
|  | -popust ....% |  | EUR |
|  | + DDV 20 %: |  | EUR |
|  | PONUDBENA CENA: |  | EUR |

POMEMBNO!

Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun, izpolnjen na originalnih popisih del z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV)!

Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________