- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- ZA JAVNO NAROČILO

izvedba PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA

JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

Naročnik: 			Institut “Jožef Stefan«

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Objekt: 	objekti Jamova 39, 1000 Ljubljana

Vrsta postopka za

oddajo javnega 		Odprti postopek

naročila:

Objava javnega

naročila: 			Januar 2017

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnične specifikacije

- Podatki o ponudniku - obrazec 1

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 1.1

Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – obrazec 2

- Ponudba – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.12.

- OBRAZEC 4.1  – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2  – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- OBRAZEC 4.3 – Ekonomska in finančna sposobnost

- OBRAZEC 4.4 – Reference – istovrstni posel

- OBRAZEC 4.5 - Izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi

- OBRAZEC 4.6 – Bančna garancija za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.7 – Lastna izjava  - garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBRAZEC 4.8 – Vzorec bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBRAZEC 4.9 - Lastna izjava  - garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.10 - Vzorec bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.11 - Izjava zavarovalnice o sklenitvi zavarovalne pogodbe

- OBRAZEC 4.12 - Izjava ponudnika / poslovodečega o izpolnjevanju dodatnih pogojev

- Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne, 09.01.2017, pod številko objave JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519, objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa:

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

2.1 naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2.2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna številka javnega naročila: JN30/16

Predmet: IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

Predmet javnega naročila je izvedba toplotnih postaj v okviru priključitve objektov na Jamovi 39 na vročevodno omrežje v skladu s tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Minimalni garancijski rok za kakovost izvedenih del, ki so predmet javnega naročila, je 5 (pet) let. V primeru ponujenih krajših garancijskih rokov za kakovost izvedenih del od zahtevanih, bo naročnik ponudbo zavrnil.

V času garancijskega roka za kakovost izvedenih del bo izvajalec jamčil, da bodo izvedena dela ob dokončnem prevzemu objekta in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke ter da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

Obseg zahtevanih del je razviden iz tehnične dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko opravi ogled objekta in se pri tem seznani z lokacijo objektov in pogoji dela v objektih. Ogled je predviden dne 1.2.2017 ob 9.00 uri na naslovu naročnika Jamova ulica 39, Ljubljana.

Če ponudnik ne bo opravil ogleda objekta, se bo štelo, da so mu lokacija objektov, in pogoji dela v objektih v celoti poznani.

Dela se bodo izvajala v objektih IJS na lokaciji Jamova cesta 39, Ljubljana.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, ter dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v Republiki Sloveniji.

Izvajalec mora ves čas opravljati delo tako, da niso kršeni predpisani roki.

2.3 Izvajanje razpisa

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

2.4 dOSTOP DO Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu:

https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku

2.5 PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

2.7 PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do xxx

2.8 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11) in  prvo točko pogoja 2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.9 Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 4.2) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 2).

2.10 DOPUSTNA PONUDBA

Za dopustnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - obrazec 1 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.12  s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - OBRAZEC 1.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.12 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

  - obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 3. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje ponudbe ali prijave. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 4. | Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 5. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih: a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 6. | Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBRAZEC 4.1). |

2.12 POGOJI ZA SODELOVANJE

2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Dokazilo: Predložen obrazec ESPD in kopija registracije. |
| --- | --- |

2.12.2 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 2. | 1. Ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu morajo imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo. 2. Ponudnik mora imeti najmanj 1.000.000,00 EUR letnega prometa v zadnjih treh obračunskih obdobjih. Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, ki se priložijo za obrazec 4.3 - za pravne osebe (gospodarske družbe) - obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe, - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leti 2014 in 2015, - potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranih računov, ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma za oddajo ponudbe, - za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) - obrazec S.BON-1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe, - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leti 2014 in 2015, - potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranih računov, ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma za oddajo ponudbe. Zgoraj navedene dokumente morajo priložiti ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu. Pogoj iz točke 1. morajo izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev, pogoj iz točke 2. pa se v primeru skupnega nastopa zagotavlja kumulativno. |
| --- | --- |

2.12.3 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

|  | Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred datumom objave naročila na Portalu javnih naročil, uspešno zaključil: - 2 (dva) istovrstna posla, za istovrstni posel se šteje izvedba 5 ali več toplotnih postaj na isti lokaciji za enega naročnika v vrednosti vsak vsaj po 300.000,00 eur, pri čemer mora biti vsaka referenca dana za drugega naročnika - Izvedba vsaj 2 (dveh) CNS sistemov, istovrstnega posla v vrednosti vsaj 20.000 eur, pri čemer mora biti vsaka referenca dana za drugega naročnika Dokazilo: obrazec 4.4 Potrjene reference s strani končnega naročnika. |
| --- | --- |
|  | Ponudnik mora imeti zaposlene vsaj: - 2 (dva) varilca za plamensko varjenje z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti - 2 (dva) varilca za ročno obločno varjenje z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti - 2 (dva) varilca za varjenje po TIG postopku z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti Dokazilo: Veljavni certifikati o preizkusu usposobljenosti za navedene varilce. |
|  | Ponudnik mora imeti: - Certifikat o usposobljenosti za izdelavo tlačne opreme po direktivi 97/23/EC oziroma direktivi 2014/68/EN - Certifikat o usposobljenosti varilnega postopka po direktivi SIST EN 15614-1 Dokazilo: Veljavna navedena certifikata o usposobljenosti |
|  | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Dokazilo: obrazec 4.5 Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo celotnega javnega naročila v pogodbenem roku. |
| 5. | Ponudnik mora ponudbi priložiti enega od naslednjih finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit) za resnost ponudbe v višini 9.500,00 brez DDV, ki mora biti brezpogojno, nepreklicno in unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še 30 dni po poteku opcije ponudbe. Dokazilo: originalen izvod bančne garancije/ kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v skladu z vsebino obrazca 4.6 ter parafiran in žigosan obrazec 4.6 |
| 6. | Ponudnik bo moral v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe z naročnikom, predložiti enega od naslednjih finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe podaljšajo roki za izvedbo posla, se mora temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokazilo: lastna izjava, da bo pridobil bančno garancijo/ kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z obrazcem 4.7 ter parafiran in žigosan obrazec 4.8 |
| 7. | Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob primopredaji del predložiti enega od naslednjih finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit) za odpravo napak v garancijskih rokih v višini 5 % pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV, z veljavno še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka. Bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora biti brezpogojna/o, nepreklicna/o in unovčljiva/o na prvi poziv. Dokazilo: lastna izjava, da bo pridobil bančno garancijo/ kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih v skladu z obrazcem 4.9 ter parafiran in žigosan obrazec 4.10. Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskih rokih primopredaja ni opravljena. Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. |
| 8. | ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN GRADBENO ZAVAROVANJE 1. Zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti Ponudniki so dolžni v ponudbi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe, ki dokazuje, da ima ponudnik skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. list RS, št. št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti. Izbrani ponudnik je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe zavarovano svojo odgovornost (z vključenimi podizvajalci) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti z zavarovalno vsoto najmanj 300.000,00 €. V kolikor izvajalec svoje odgovornosti iz prvega odstavka te točke navodil v času predložitve ponudbe nima zavarovane z zavarovalno vsoto 300.000,00 €, bo moral na svoje stroške skleniti ustrezno dodatno zavarovanje splošne odgovornosti z zavarovalno vsoto najmanj 300.000,00 €. Zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca (z vključenimi podizvajalci) mora vključevati tudi kritje: - odgovornosti za predmete na katerih se izvajajo dela oziroma so v obdelavi ali predelavi z zavarovalno vsoto najmanj 150.000,00 € in - za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto najmanj 150.000,00 €. 2. Gradbeno zavarovanje Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti gradbene pogodbe sklenjeno gradbeno zavarovanje, pod pogoji, določenimi v tej točki navodil (v nadaljevanju: gradbeno zavarovanje). 2.1. Predmet gradbenega zavarovanja Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti najmanj naslednje stvari: - obstoječi objekt naročnika, v katerem se izvajajo pogodbena dela. Predmeti zavarovanja morajo biti zavarovani na naslednji način: - predmet iz točke a. - na zavarovalno vsoto obstoječih objektov, 1.000.000 €. 2.2. Zavarovane nevarnosti Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti: - osnovnih nevarnosti: - požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led, sneg, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski usad, - gradbene nezgode, - nespretnost, malomarnost in naklep. - vlomska tatvina; 3. Odbitna franšiza Pri vseh vrstah zavarovanj iz točk 2.1. in 2.2. je odbitna franšiza lahko največ 10% zavarovalne vsote. 4. Pogoj veljavnosti gradbene pogodbe Predložitev kopije zavarovalne pogodbe, sklenjene v skladu s to točko navodil je odložni pogoj veljavnosti gradbene pogodbe. Izvajalec je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi gradbene pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe. Če ponudnik ne bo predložil kopije zavarovalne pogodbe ali bo njeno predložitev zavrnil, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Ponudnik je dolžan v ponudbi predložiti original izjavo zavarovalnice o sklenitvi zavarovalne pogodbe, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe zavarovalnice. Izjava zavarovalnice o sklenitvi zavarovalne pogodbe je lahko predložena na obrazcu predmetne razpisne dokumentacije (Obrazec 4.11) ali na obrazcu, izdelanem s strani zavarovalnice, ki po vsebini ustreza obrazcu iz predmetne razpisne dokumentacije. |

2.12.4 Temeljne okoljske zahteve

| 1. | Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: Ponudnik mora pri izvedbi javnega naročila: - upoštevati zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, - upoštevati tehnično dokumentacijo. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve – obrazec 4.12. |
| --- | --- |
| 2. | Pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: - proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), - notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: - 30 g/l, brez vode, za stenske barve, - 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, barve, premazi za kovine, - materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve - obrazec 4.12. |
| 3 | Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve - obrazec 4.12. |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13 Postopki in način ocenjevanja ponudb

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Variantne ponudbe niso dopustne.

2.14 Cena ponudbe

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

2.15 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran ponudnik, ki prej odda ponudbo.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše garancijske pogoje.

2.16 Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.17 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 03.02.2017 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.18 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe

Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika:

Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 15.02.2017 do 10:00 ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.19 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.

2.20 Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 15.02.2017 ob 11:00 na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana v sejni sobi glavne stavbe. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega  odpiranja  ponudb komisiji  izročiti  pisna  pooblastila  za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.21 Rok veljavnostI ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 31.5.2017.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.22 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za javna naročila.

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so opisane v:

- Tehnična dokumentacija JN30 16

- Popis del s količinami JN30 16

Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

OBRAZEC 1

4. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Številka transakcijskega računa pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 09.01.2017, pod številko objave JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 1.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Številka transakcijskega računa pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, 09.01.2017, pod številko objave JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

|  | POLNI NAZIV | PODROČJE DELA | VREDNOST DEL | RAZMERJE V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 2

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi OBRAZEC 1.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

OBRAZEC 3

5. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. ……/2017 vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | x | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE | 1 Komplet |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DDV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  | 120 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 60 mesecev): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- OBRAZEC 4.3 – Ekonomska in finančna sposobnost

- OBRAZEC 4.4 – reference – istovrstni posel

- OBRAZEC 4.5 - Izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi

- OBRAZEC 4.6 – Bančna garancija za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.7 – Lastna izjava  - garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBRAZEC 4.8 – Vzorec bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBRAZEC 4.9 - Lastna izjava  - garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.10 - Vzorec bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- OBRAZEC 4.11 - Izjava zavarovalnice o sklenitvi zavarovalne pogodbe

- OBRAZEC 4.12 - Izjava ponudnika/poslovodečega o izpolnjevanju dodatnih pogojev

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

OBRAZEC 4.1

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa za »IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE « objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 09.01.2017, pod številko objave JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC  4.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika podizvajalca) |

OBRAZEC 4.3

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

- Ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu morajo imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6 ali boljšo.

- Ponudnik mora imeti najmanj 1.000.000,00 EUR letnega prometa v zadnjih treh obračunskih obdobjih.

Ponudnik za tem obrazcem priloži:

- Za pravne osebe (gospodarske družbe):

- obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe,

- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leti 2014 in 2015,

- potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranih računov. Potrdila ne smejo  biti starejša od 15 dni od datuma oddaje ponudbe,

- Za fizične osebe (samostojne podjetnike, posameznike):

- obrazec S.BON-1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe,

- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leti 2014 in 2015,

- potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ponudnik ni imel blokiranih računov. Potrdila ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma oddaje ponudbe,

Opomba:

Zgoraj navedene dokumente morajo priložiti ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Pogoj iz točke 1. morajo izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupnega nastopa, pogoj iz točke 2. pa se v primeru skupnega nastopa zagotavlja kumulativno.

OBRAZEC 4.4

REFERENCE – istovrstni posel

__________________________________

| Zaporedna številka reference | Naročnik referenčnega posla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime referenčnega posla |  |  |
|  | Vrednost referenčnega posla |  |  |
| Izvajalec referenčnega posla: |  |  |  |
| Opis posla (npr. izvedbene aktivnosti, itd.): |  |  |  |
| Datum začetka in konca posla: |  |  |  |
| Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu (%) |  |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: Elektronski naslov: Telefon: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe na javni razpis za:

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

Opomba:

Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo.

Reference morajo biti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Obrazec se uporablja za dokazovanje sposobnosti pod točko 3, poglavja 2.12.3. Pogoji za priznanje sposobnosti.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, se reference seštevajo.

|  |  | Podpis naročnika referenčnega posla: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.5

IZJAVA, DA PONUDNIK RAZPOLAGA Z ZADOSTNIMI TEHNIČNIMI IN KADROVSKIMI ZMOGLJIVOSTMI

Izjavljam, da zagotavljam ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

NAVODILO:

Obrazec izpolnijo ponudnik in vsi morebitni partnerji v skupnem nastopu, zato se le-ta ustrezno kopira.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.6

VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

----------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP-758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je OBRAZEC 4.1

ZNESEK IN VALUTA:  9.500,00 EUR (devetnajsttisočpetsto eurov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

OBRAZEC 4.7

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku razpisanih del

Podjetje

Naslov:

V zvezi z našo prijavo na javni razpis katerega naročnik je Institut “Jožef Stefan”, z oznako za

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe za izvedbo predmetnih del sposobni izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:

  - v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončanje teh del,

vse v skladu z vzorcem garancije iz obrazca 4.8 razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.8

VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (po EPGP-758)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

Ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zgornjim vzorcem.

Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.

OBRAZEC 4.9

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Podjetje

Naslov:

V zvezi z našo prijavo na javni razpis katerega naročnik je Institut “Jožef Stefan”, z oznako __________ za (predmet)

I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla ob primopredaji del sposobni izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavno še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka za ta dela, vse v skladu z vzorcem garancije iz obrazca 4.10 razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.10

VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI (po EPGP-758 )

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

Ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo, da bo pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zgornjim vzorcem.

Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.

OBRAZEC 4.11

INSTITUT ''JOŽEF STEFAN''

Jamova cesta 39

1000 LJUBLJANA

IZJAVA ZAVAROVALNICE O SKLENITVI ZAVAROVALNE POGODBE

Ponudnik:

___________________________________________________________

Sedež ponudnika:

___________________________________________________________

Zavarovalnica:

___________________________________________________________

Sedež zavarovalnice:

__________________________________________________________

Na podlagi vloge ponudnika, s katero nas je seznanil, da namerava kot ponudnik sodelovati v postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje - IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE« naročnika na naslovu Jamova cesta 39 v Ljubljani, številka javnega naročila JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519, za potrebe naročnika INSTITUT ''JOŽEF STEFAN'', Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA,

IZJAVLJAMO

da bomo s ponudnikom, v primeru da bo izbran kot najugodnejši ponudnik v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila, brez zadržkov sklenili zavarovalno pogodbo, ki bo veljala ves čas veljavnosti gradbene pogodbe, pod spodaj navedenimi pogoji, katere kopijo bo ponudnik najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi gradbene pogodbe izročil naročniku.

1. Zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti

Izbrani ponudnik je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe zavarovano svojo odgovornost (z vključenimi podizvajalci) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti z zavarovalno vsoto najmanj 300.000,00 €.

V kolikor izvajalec svoje odgovornosti iz prvega odstavka te točke navodil v času predložitve ponudbe nima zavarovane z zavarovalno vsoto 300.000,00 €, bo moral na svoje stroške skleniti ustrezno dodatno zavarovanje splošne odgovornosti z zavarovalno vsoto najmanj 300.000,00 €.

Zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca (z vključenimi podizvajalci) mora vključevati tudi kritje:

- odgovornosti za predmete na katerih se izvajajo dela oziroma so v obdelavi ali predelavi z zavarovalno vsoto najmanj 150.000,00 € in

- za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto najmanj 150.000,00 €.

2. Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti gradbene pogodbe sklenjeno gradbeno zavarovanje, pod pogoji, določenimi v tej točki navodil (v nadaljevanju: gradbeno zavarovanje).

2.1. Predmet gradbenega zavarovanja

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti najmanj naslednje stvari:

- obstoječi objekt naročnika, v katerem se izvajajo pogodbena dela.

Predmeti zavarovanja morajo biti zavarovani na naslednji način:

- predmet iz točke a. - na zavarovalno vsoto obstoječega objekta, 1.000.000 €.

2.2. Zavarovane nevarnosti

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- osnovnih nevarnosti:

  - požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led, sneg, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski usad,

  - gradbene nezgode,

  - nespretnost, malomarnost in naklep.

  - vlomska tatvina;

3. Odbitna franšiza

Odbitna franšiza pri zavarovanjih iz točk 1. in 2. ne sme biti višja od 10% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNICA

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.12

IZJAVA PONUDNIKA / POSLOVODEČEGA O IZPOLNJEVANJU DODATNIH POGOJEV

(v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7.2. Priloga 7)

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi razpisanih del zagotovili upoštevanje Temeljnih okoljskih zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju, točka 7.2. Priloga 7.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

NAVODILO:

Obrazec izpolnijo ponudnik oz. poslovodeči partner v skupnem nastopu.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | (žig) | (podpis predstavnika) |

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

- ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve (Obrazec 4.12).

OBRAZEC  5.1

OBRAZEC 5

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | INSTITUT »JOŽEF STEFAN« Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana ki ga zastopa: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor ID za DDV: SI 55560822 Matična številka: 5051606000 (v nadaljevanju: naročnik) in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ID za DDV: ____________________________________________ Matična številka: ________________________________________ Transakcijski račun štev.: _________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec) |

- se dogovorita in skleneta naslednjo pogodbo št. ________________

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, dne 09.01.2017, pod številko objave JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519 je bil za izvedbo del IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE  izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila:

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- razpisna dokumentacija s prilogami

- tehnična dokumentacija

- ponudba izvajalca z izpolnjenimi popisi del izvajalca št. _______ z dne ___________

- potrjen terminski plan.

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da se v primeru neskladnosti sestavnih delov pogodbe upošteva prioriteta dokumentacije, kot je navedena v predhodnem odstavku tega člena.

- 3. člen

- Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s tehnično dokumentacijo

- s ponudbo izvajalca štev. ……………, z dne ………....…..,

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami, ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte ter Uredbo o zelenem javnem naročanju,

II. CENA

- 4. člen

- Vrednost pogodbenih del znaša:

Brez DDV:	____________________________ EUR

DDV 22%:	____________________________ EUR

Z DDV:	____________________________ EUR

(z besedo:__________________________________________EUR in ___/100)

- Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »fiksne cene po enoti mere«.

- 5. člen

- V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, vendar je za njih izvajalec vedel, oziroma bi moral vedeti, ali pa so predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni ceni morajo biti všteti tudi stroški, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, kot sledi:

- stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, vključno s potrebnimi protihrupnimi, protiprašnimi ali protivlomnimi zaporami v prostorih objekta,

- stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev,

- stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode povzročene tretjim osebam, primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

- vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbišču,

- stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu ali na sosednjih objektih,

- stroški bančnih garancij, dovoljenj in soglasij,

- stroški izdelave prometne ureditve gradbišča – (načrt ORGANIZACIJE GRADBIŠČA:- z definiranjem dostopov in transportnih poti, deponij in skladiščenja materiala, prikazom delovnih odrov, dvižnih košar in strojnih naprav za izvajanje vertikalnih transportov. Prikazom prostorov za delavce monterje za počitek, malico, preoblačenje in sanitarije). Predvideni odvzemi gradbiščne elektrike z razdelilnimi omarami, in ostalimi zahtevami VZD – Vse usklajeno s tehnologijo izvedbe s strani izbranega izvajalca).

- stroški vezani na varstvo pri delu,

- stroški izdelave tehnoloških načrtov za izvedbo del,

- stroški prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali dopolnitve tehnične dokumentacije, zahtev naročnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroški postavitve delovnih pripomočkov in eventualnih zastojev,

- stroški taks za transportna sredstva in prevoze, če so potrebne za izvedbo pogodbenih del,

- stroški razvrščanja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008),

- stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,

- stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroški rednega čiščenja javnih cest oz. javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oz. javnih površinah,

- stroški dokumentacije v štirih izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta s certifikati, izjavami o lastnostih in ustreznosti vgrajenih naprav in opreme, ki dokazujejo zanesljivost objekta in vseh potrebnih poročil, potrdil, zapisnikov preizkusov, funkcionalnih zagonov, nastavitev, meritev, garancij za opremo in naprave, ki jih zahteva nadzorni organ,

- stroški izdelave in vzdrževanja ter čiščenja dostopnih poti na gradbišče,

- stroške sprotnega čiščenja prostorov in gradbišča z vsemi transporti in deponijami,

- stroške koordinacije del z izvajalcem komunalne infrastrukture območja, na katerem se nahaja predmetno gradbišče,

- stroški sestankov, sodelovanja in koordinacij s predstavnikom naročnika, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev in investitorja ter po potrebi podizvajalcev,

- stroške sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji in končnem obračunu.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z vsemi potrebnimi deli za izvedbo in z vso izdelano projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal.

III. ROK

- 6. člen

- Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po uvedbi v delo, in jih končati skladno s terminskim planom, oziroma najkasneje v 90 dneh od uvedbe v delo.

Izvajalec je seznanjen:

- s pogoji na delovišču, kakor tudi z vremenskimi razmerami in je temu dolžan prilagoditi tehnologijo izvedbe del tako, da bo dela končal v pogodbenem roku

- da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato se je dolžan z naročnikom uskladiti način izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moten.

- 7. člen

- Naročnik uvede izvajalca v delo najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe z vpisom v gradbeni dnevnik in navedbo datuma pričetka del.

Izvajalec bo v roku 8 dni po podpisu pogodbe izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke. Terminski plan potrdi naročnik. Potrjen terminski plan s strani naročnika je sestavni del  pogodbe.

8. člen

Izvajalec mora pred vgradnjo posameznih materialov oz. najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve glede temeljnih okoljskih zahtev.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in uveljavitev povzročene škode.

IV. KONČANJE DEL

- 9. člen

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika in nadzor o končanju del. Naročnik, nadzor in izvajalec opravijo v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del kakovostni in količinski pregled pogodbenih del (Zapisnik o kvalitetnem in količinskem pregledu pogodbenih del).

- 10. člen

- Pogodbena obveznost se obravnava za izvršeno takrat, ko je podpisan Zapisnik o končanju izvedbe del. Pogoji za podpis navedenega zapisnika so:

- izvršena vsa pogodbena dela,

- odpravljene vse pomanjkljivosti iz Zapisnika o kvalitetnem in količinskem pregledu pogodbenih del,

- predana vsa tehnična dokumentacija v papirni in digitalni obliki primerni za nadaljnjo obdelavo (odprt digitalni zapis),

- predane vse zahtevane garancijske listine.

- 11. člen

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz Zapisnika o kvalitetnem in količinskem pregledu pogodbenih del v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končnem obračunu ali pa unovči garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- 12. člen

Pogoj za primopredajo pogodbenih del je podpisan Zapisnik o končanju izvedbe del. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izvedbo končnega obračuna pogodbenih del. Na podlagi končnega obračun izvajalec preda finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V. PODALJŠANJE ROKA

13. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka izvajanja del zaradi:

- izrednih naravnih dogodkov (požar, poplava, potres),

- ukrepov določenih z akti pristojnih organov,

- razlogov na strani naročnika.

14. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del več kot 30 dni z deli zaradi drugih razlogov, kot so navedeni v prehodnem členu, lahko naročnik odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.

VI. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vsota pogodbene kazni pa lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V kolikor izvajalec del ali njegovi podizvajalci pri izvedbi ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu in določili te pogodbe in je takšno ravnanje ugotovljeno in pisno dokumentirano (gradbeni dnevnik, knjiga ukrepov, pisna opozorila) s strani nadzornika ali naročnika dvakrat zaporedoma, ima naročnik pravico za vsako takšno kršitev ob vsakokratni mesečni situaciji zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR, ki jo lahko naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki za izvajalca izvirajo iz te pogodbe.

16. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

VII. ODSTOP OD POGODBE

17. člen

- Če izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

- Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec, in sicer v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

18. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil.

19. člen

V primeru odstopa od pogodbe s strani izvajalca ali s strani naročnika, je naročnik dolžan izvajalcu poravnati pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del.

VIII. OBRAČUN IN PLAČILA

- 20. člen

- Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo. Izvajalec mora situacijo izstaviti v predpisani obliki s strani naročnika oz. v skladu z navodili naročnika.

- Izvajalec mora vsaki izstavljeni mesečni situaciji priložiti tudi poročilo o napredovanju del, končni situaciji pa tudi končno poročilo.

- Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

- Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih nadzoru do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 15 dni od prejema potrditi prejeto situacijo in jo predati naročniku v izplačilo. V kolikor ima nadzor pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev, ali se sporni del prizna ali zavrne. Pogoj za plačilo situacije je posredovanje pogodb sklenjenih med izvajalcem in podizvajalci.

- 21. člen

- Naročnik bo pogodbena dela plačeval najkasneje 30. dan po uradno prejetih in potrjenih začasnih in končni obračunski situaciji oz. v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) na transakcijski  račun izvajalca št.: ________________________, odprt pri  banki ___________________ oziroma na transakcijske račune podizvajalcev.

- 22. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši po uspešni primopredaji izvedenih del, na osnovi s strani nadzora potrjene gradbene knjige in zapisnika končnega obračuna, ki mora biti usklajen in potrjen s strani naročnika in nadzora.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po primopredaji pogodbenih del.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

23. člen

- Naročnik se zaveže:

|  | omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme naročnika. |
| --- | --- |
|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |

X. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- 24. člen

- Izvajalec se zaveže:

      - da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu s to pogodbo in veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter v skladu z navodili naročnika, nadzora in organa upravljanja;

      - da bo pred pričetkom izvedbe del, s predstavnikom naročnika in nadzora dogovoril in poskrbel za ustrezne ukrepe in izvedel dejavnosti:

- zaščitil objekt in prostore v objektu, zavaroval okolico,

      - da bo pred, med izvedbo pogodbenih del koordiniral izvedbo z naročnikom in nadzorom,

      - da bo poskrbel za varnost in zdravje pri delu na gradbišču;

      - da bo vodil predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer, spremembe projektne dokumentacije,… ) skladno z veljavno zakonodajo ter sodeloval in organiziral operativne sestanke s predstavniki naročnika in po potrebi s podizvajalci;

      - predložiti naročniku sklep oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje del, ki vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje primopredaje izvedenih del, obračuna izvedenih del in končnega obračuna izvedenih del,

      - da bo dela izvajal v dogovoru z uporabnikom oz. naročnikom, ter pred posegi, ki motijo delovni proces uporabnika o tem obvestil in se ustrezno dogovoril z uporabnikom;

      - da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku in nadzoru predpisane izjave o skladnosti, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

      - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih delih, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

      - da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

      - da bo še pred naročilom materialov predložil nadzoru vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

      - da bo še pred primopredajo del naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del  v obliki kot za tehnični pregled: Dokazilo o zanesljivosti objekta v 4 izvodih (izjave o skladnosti, certifikati, zapisniki preizkusov, zagonov, nastavitev, meritve, poročila, potrdila,.), z izjavami o uvedbi predstavnika uporabnika v ravnanje, garantni listi, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, evidenčni listi...);

      - da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

      - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

      - izvršiti zavarovanje pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam na objektu v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo zavarovalne police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe;

      - zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča;

      - da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

      - da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil;

      - da bo zagotovil čiščenje javnih površin;

      - da bo z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje;

      - da bo naročniku predal očiščen objekt;

      - da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili: evidenčnimi listi, prevoznicami..;

      - da bo zagotovil stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču;

      - da bo odpravil vse poškodbe zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah in komunalni infrastrukturi;

      - da bo sprotno evidentiral spremembe;

      - da bo ob dokončanju del naročniku predal Navodil o obratovanju in vzdrževanju v 4 izvodih;

      - da bo sodeloval na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpravil vse pomanjkljivosti do primopredaje izvedenih del;

      - da bo sodeloval pri primopredaji in izdelal predlog končnega obračuna pogodbenih del in sodeloval pri končnem obračunu z nadzorom in naročnikom;

      - da bo v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storil vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta,

      - da bo v primeru zahteve naročnika zamenjal vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornega organa ali malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta, hranil na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom naročniku in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oz. po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XII. GARANCIJSKA DOBA

- 27. člen

- Izvajalec se obvezuje, da bo jamčil za odpravo vseh vrst stvarnih napak skladno z veljavnimi predpisi (za kar bo ob primopredaji predal naročniku izjavo oz. garancijski list, skladno z 33. členom te pogodbe), vendar v nobenem primeru ne manj kot 5 leta za kakovost izvedenih del, šteto od dneva uspešno opravljene primopredaje izvršenih del, razen za tiste dele, materiale in naprave, katerih proizvajalci dajejo boljšo in daljšo garancijo.

- 28. člen

- Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- 29. člen

- V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

- Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

- 30. člen

- Pred potekom garancijske dobe lahko naročnik od izvajalca zahteva izvršitev pregleda morebitnih še odprtih reklamacij ter se po potrebi dogovori za podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

XIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

- 31. člen

- Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po izteku pogodbeno določenega roka za dokončanje del, unovčljivo na prvi pisni poziv naročnika.

- 32. člen

- V primeru podaljšanja izvedbe pogodbenih obveznosti, izvajalec ustrezno podaljša tudi veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik 30 dni pred iztekom unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- 33. člen

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi znaša 5% pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV z veljavnostjo še najmanj 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka, pri čemer mora biti finančno zavarovanje za opravo napak v garancijski dobi predana najmanj 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, sicer lahko naročnik finančno zavarovanje za dobro izvedbo del vnovči.

XIV. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- 34. člen

- Predstavnik naročnika je

- Predstavnik inženiringa je

- Predstavnik nadzora je

- Predstavnik izvajalca je 	___________________________________.

- Odgovorni vodja del na gradbišču je 	___________________________________.

- Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

- 35. člen

Naročnik bo za izvedbo strokovnega nadzora angažiralo podjetje, ki bo za izvajanje nadzora imenovalo odgovornega nadzornika in pomočnike odgovornega nadzornika - odgovorne nadzornike za nadzor posameznih vrst del.

Nadzorniki so s strani naročnika pooblaščeni in zadolženi za:

- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo,

- odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer,

- vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču z izdelavo ustreznih zapisnikov,

- nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo,

- dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske preiskave,

- nadzor, ali se gradnja izvaja ustrezno, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje,

- nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje plana,

- kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij prejemu in končne situacije, pri čemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno naročena,

- koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcem,

- pregledovanje in potrjevanje analiz cen ter predračunov predloženih s strani izvajalca za nujna dodatna in/ali pozneje naročena dela,

- organizacijo kvalitetnega pregleda pred primopredajo izvedenih del in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom o kvalitetnem pregledu,

- sodelovanje pri primopredaji izvedenih del med naročnikom in izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna objekta oz. del.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

37. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

XVII. OSTALA DOLOČILA

- 38. člen

- Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitne poznejša dela, vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzora.

39. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo o sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali veljavni Obligacijski zakonik. Pogodbeno stranki izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc.

- 40. člen

- Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da  izvajalec v roku iz 31. člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV in  kopijo zavarovalne pogodbe,  najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi gradbene pogodbe. Če ponudnik ne bo predložil kopije zavarovalne pogodbe ali bo njeno predložitev zavrnil, lahko naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

- Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 2 izvoda.

| Naročnik: |  | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za

IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik ponudnika |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: Predložitev ponudbe

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! IZVEDBA PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA JAMOVI 39 NA VROČEVODNO OMREŽJE – TOPLOTNE POSTAJE. (predmet javnega naročila). JN000103/2017-B01, 2017/S 006-008519. (številka objave na Portalu RS oziroma EU). |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |