RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Naročnik: | INSTITUT »JOŽEF STEFAN« |
| --- | --- |
|  | Jamova cesta 39 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Objekt: | Objekt K5 |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Rekonstrukcija strehe na objektu K5 |
| --- | --- |

| Zap. številka javnega naročila: | JN7/11 |
| --- | --- |

| Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: | Odprti postopek |
| --- | --- |

Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil

Datum objave: 29.03.2011

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

| I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | 3 |
| --- | --- |
| II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE | 5 |
| III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA | 8 |
| IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV | 15 |
| V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE | 18 |
| VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI | 19 |

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, je po predhodni najavi na razpolago pri naročniku Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana, v vložišču, tel. 01 4773-316.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«

Jamova cesta 39

1000 LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

- Rekonstrukcija strehe na objektu K5

Pogodbena dela se izvedejo po sistemu »ključ v roke«.

Ponudba izdelana po sistemu »ključ v roke« pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno. V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednost »nepredvidenih del«, za katere je ponudnik ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da jih  je potrebno izvesti.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

- Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 25. členom ZJN-2.

- ROKI:

- začetek del:		takoj po podpisu pogodbe

- zaključek del :		največ 80 dni po podpisu pogodbe

- PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “NE ODPIRAJ- PONUDBA za »Rekonstrukcija strehe na objektu K5«”.

Na vseh ovitkih mora biti naveden naziv in točen naslov ponudnika.

V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni.

Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani in žigosani.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen bančnih garancij, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.

Veljajo samo brezpogojne garancije in izjave bank ali zavarovalnic, ki so skladne z zahtevami in obrazci v tej razpisni dokumentaciji.

| 7. | NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 03.05.2011 do 12:00 ure na naslov INSTITUT »JOŽEF STEFAN», Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v vložišče. |
| --- | --- |
| 8. | ČAS IN MESTO JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: 03.05.2011 ob 13:00 uri na naslovu INSTITUT »JOŽEF STEFAN», Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v sejni sobi glavne stavbe IJS. |

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe.

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih.

Opozorilo: Vse navedene vrednosti v razpisni dokumentaciji (podane s strani naročnika) so brez DDV.

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bančno garancijo ter originalni izjavi banke.

- Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 5 navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik, vključno s stroški pridobitve bančnih garancij.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo in bo taka ponudba izločena kot nepravilna oz. neprimerna.

- Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 126/06, št. 16/08 in št. 19/10), v nadaljnjem besedilu ZJN-2;

- Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011, Ur. l. RS št. 99/2009);

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5, Ur. l. RS št.94/2007);

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS št. 102/04, 14/05, 120/06, 61/10, 62/10);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/2007 in 61/2008, 99/09 -ZIPRS1011)

- vsa pozitivna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in EU (zakoni, pravilniki, uredbe, direktive, …).

5.	Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

Razpisno dokumentacijo s popisi ponudniki dobijo na internetnem naslovu naročnika http://www.ijs.si/ijsw/Objave. Projektna dokumentacija je po predhodni najavi na razpolago pri naročniku INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v vložišču, tel. 01 4773-316.

- Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Ogled objekta bo dne 21.04.2011 ob 10:00 uri.

6.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

7.   Variante ponudb:

- Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo ponudnika v celoti.

- 8. Preveritev ponudb:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. in 77. a členom ZJN-2.

9. Dopustne dopolnitve ponudb:

Naročnik bo ravnal v skladu s 78. členom ZJN-2.

10. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN-2.

11.  Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 150 koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

12.   Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

13.  Izločitev ponudbe:

- Pri javnem odpiranju ponudb bo ponudba izločena:

- kot nepravočasna, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena naročniku pravočasno,

- kot nepravilno opremljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (opremljenost ovitka in zapečatenost ponudbe).

- Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izločena kot nepopolna:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni popolna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih  pogojev iz  tega poglavja. Naročnik bo v skladu s 77. členom ZJN-2 preveril le najugodnejšo ponudbo.

- 2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v pravilnem vrstnem redu, kot je podan:

- A) Podatki o ponudniku in izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1).

- V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi izvajalci v skupnem nastopu.

- V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom!

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika.

V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani tudi v pogodbi z naročnikom.

- B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

- C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

- Ponudba mora biti izdelana po načelu »ključ v roke«, kjer je končna ponudbena cena enaka končni ponudbeni ceni iz predračuna, cene pa fiksne do kvalitetnega pregleda in predaje objekta naročniku, vključno z nepredvidenimi deli za katera je izvajalec vedel ali bi moral vedeti ob sklenitvi pogodbe.

- Rok izvedbe je največ 80 dni po podpisu pogodbe.

- Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.- 43. člen ZJN-2)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik, podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

Ponudniki, 	ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (izjave od d.1) do d.7)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2 .

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

d.2) Izjava, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo:

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1), (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09 Odl. US: U-I-73/09-19) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2.

- d.3) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju.

- d.4) Izjava, da zoper ponudnika ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.

- d.5) Izjava, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

- d.6) Izjava, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

- d.7) Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41 do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

- Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.2 do vključno d.7) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2 nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44.  in 45. člen ZJN-2)

Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G)

e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

- Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-1P

  - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec BON-1/SP

  - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

Pogoji:

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni bil v blokadi,

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,

- prihodki v letu 2008 in 2009 (ločeno za posamezno leto) 2x presegajo ponudbeno vrednost.

e.2) Ponudnik mora predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (razpisni obrazec št. 4). Na poziv naročnika navedbe v prej omenjeni izjavi tudi dokazati z ustreznimi dokazili.

- e.3) Spisek referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših  referenc v zadnjih petih letih od odpiranja ponudb v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) oziroma nad 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni objekt (Razpisni obrazec št. 7).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih petih letih zgradili ali obnovili vsaj 2 objekta visokih gradenj v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni objekt oziroma vsaj 1 objekt v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV).

- Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak zahtevan objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 7a), sicer reference ne bodo priznane.

e.4) Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del (Razpisni obrazec št. 8).

Pogoj: Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po 77. členu ZGO-1  in da je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt oziroma je bil odgovorni vodja vsaj na 1 objektu v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV).

- Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 8a), sicer reference ne bodo priznane.

V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del imenovan v pogodbi z naročnikom.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 17).

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

  - izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a)

  - izjavo, s katero daje naročniku pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 19).

  - v ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

  - dokumente o izpolnjevanju tistih pogojev iz točk od d.1) do vključno d.7) za podizvajalce, s katerimi dokazuje izpolnjevanje svojih pogojev, ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1) Podizvajalci predložijo podpisano izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 4) ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.

  - Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 18);

- izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 18);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 18);

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 18);

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 19);

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma s strani nadzora potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 19),

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložil tudi račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (71. člen ZJN-2).

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob oddaji ponudbe in v času izvajanja pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, bo moral ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi, v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2,  predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred oddajo ponudbe ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu skupno.

g.3) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.3). Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko  seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

V primeru skupne ponudbe, poslovodeči ponudnik predloži spisek referenc odg. vodje del po zahtevah iz točke e.4).

H) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-2  (Razpisni obrazec št. 4), izjava pod kazensko odgovornostjo, da podjetje izpolnjuje minimalne pogoje skladno z Zakonom o javnem naročanju.

- I) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 5), s priloženo parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo (poglavja I, II, III in IV).

- J) Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 6).

- K) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 9).

- L) Originalna garancija banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti brez DDV, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 10).

- M) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 11).

- Izjava banke ne sme navajati, da bo izdana bančna garancija skladno s politiko in/ali poslovanjem banke.

- N) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 12).

- Izjava banke ne sme navajati, da bo izdana bančna garancija skladno s politiko in/ali poslovanjem banke.

- O) Pisna izjava o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 13)

- P) Cenik kalkulativnih elementov (Razpisni obrazec št. 14)

- R) Terminski plan izvedbe (Razpisni  obrazec št. 15). Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do kvalitetnega pregleda, odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem ter primopredaje, ob upoštevanju navedenih skrajnih rokov.

- S) Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 16) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na popisnem delu. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisnega dela.

- V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do kvalitetnega pregleda objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi.

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

- stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije;

- vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del,  tudi če niso predvideni z dokumentacijo;

- pridobitev vseh dokumentov, dokazil, izkazov, soglasij in vso potrebno dokumentacijo za izvedbo kvalitetnega pregleda;

- morebitni ne našteti ostali stroški.

- Izvajalec mora dela v celoti prilagoditi, tako da delovni procesi  pri naročniku niso moteni.

Davek na dodano vrednost se prikaže ločeno v rekapitulaciji!

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN-2): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb) |  |  |
| 2. | Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 3. | Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2 Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 4. | Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 5. | Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 6. | Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 7. | Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 8. | Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali te informacij ni zagotovil. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |

| B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: - v zadnjih 6 mesecih od datuma odpiranja ponudb ni bil v blokadi, - na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, - prihodki v letu 2008 in 2009 (ločeno za posamezno leto) 2x presegajo ponudbeno vrednost. Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. |  |  |
| 2. | Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti. Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. |  |  |
| 3. | - Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov visokih gradenj, in sicer je/so ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu v zadnjih petih letih zgradili ali obnovili vsaj 2 objekta visokih gradenj v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni objekt oziroma vsaj 1 objekt v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV). Priložena potrdila naročnikov (razp.obr. 7 in 7a). |  |  |
| 4. | - Predvideni odgovorni vodja del ima ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt oziroma je bil odgovorni vodja vsaj na 1 objektu v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV). Priložena potrdila naročnikov (razp.obr. 8 in 8a). |  |  |
| C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |  |  |

|  | POGOJ | USTREZA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razpisni obrazec št. 1). |  |  |
| 2. | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec št. 1a). |  |  |
| 3. | - Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2). |  |  |
| 4. | - Ponudbene cene so določljive (razp.obr. 3). |  |  |
| 5. | - Ponudba ni neobičajno nizka (razp. obr. 3). |  |  |
| 6. | - Ponudba je izdelana po sistemu »ključ v roke«, cene so fiksne in nespremenljive do kvalitetnega pregleda objekta (razp. obr. 3). |  |  |
| 7. | - Rok primopredaje del ni daljši od razpisanega (razp. obr. 3). |  |  |
| 8. | - Veljavnost ponudbe je najmanj 150 dni (razp. obr. 3). |  |  |
| 9. | - Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razp. obr. 4). |  |  |
| 10. | - Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 5), ki jo je parafirano in žigosano tudi priložil (poglavja od I. do V.) |  |  |
| 11. | - Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razp. obr. 6). |  |  |
| 12. | - Vzorec pogodbe je ponudnik v celoti izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 9). |  |  |
| 13. | - Ponudnik je priložil ustrezno garancijo banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe (razp.obr. 10). |  |  |
| 14. | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del (razp.obr. 11). |  |  |
| 15. | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (razp.obr. 12). |  |  |
| 16. | - Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih in izpolnil pogoja min. 10 let za konst. trdnost in varnost, hidroizolacijo ter min. 3 leti za ostala dela, opremo in naprave (razp. obr. 13). |  |  |
| 17. | - Ponudnik je priložil cenik kalkulativnih elementov (razp. obr. 14). |  |  |
| 18. | - Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del (razp. obr. 15). |  |  |
| 19 | Ponudnik je priložil predračun, pravilno izpisan na s strani naročnika žigosanih popisih (razp.obr. 16) in nudi vsa zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo. |  |  |
| 20 | - Ponudnik je predložil potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci (razp. obr. 17). |  |  |
| 21 | - Ponudnik je predložil podpisano izjavo podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 18). |  |  |
| 22 | - Ponudnik je predložil podpisano izjavo ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 19). |  |  |

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu z 22. členom ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so cit. podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

- Projekti PZI in tekstualni opisi del so sestavni del razpisne dokumentacije; ponudnik prevzema nase vso odgovornost in riziko, če pri pripravi ponudbe poleg razpisne dokumentacije in popisov ne upošteva oz. ne pregleda tudi celotnega projekta in dejanskega stanja na objektu.

- Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikom.

- Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRP JN-UPB5, Ur.l. RS, št. 94/2007), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«

Jamova cesta 39, Ljubljana

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU (ki je poslovodeči) IN PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež) in njegova matična številka | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) | Vsi zakoniti zastopniki in osebe pooblaščena za zastopanje ter njihove EMŠO |
| --- | --- | --- | --- |

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 1a

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

| Podizvajalec (firma in sedež) | Zakoniti zastopnik in pooblaščena oseba za zastopanje | Telefon, telefaks, E-mail (elektronska pošta) | Transakcijski račun firme ali samostojnega podjetnika | Matična številka/EMŠO Identifikacijska št. za DDV | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Fotokopije pogodb s podizvajalci so priloga tega obrazca.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa):

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA št.: _______________________

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

      - V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:

| Vrednost del po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- |
| popust | EUR |
| PONUDBENA CENA brez DDV | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

|  |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV 20 % |  |  |
| PONUDBENA CENA Z DDV |  | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

| 2. | Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do kvalitetnega pregleda in predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti, vključno z nepredvidenimi deli, za katera bi izvajalec vedel ali bi moral vedeti.. Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto |
| --- | --- |
| 3. | Zaključek del ……….. dni po podpisu pogodbe (največ 80 dni). |
| 4. | Veljavnost ponudbe: _______________ (najmanj 150 dni od odpiranja ponudb). |

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 4

Podpisani: ________________________________ kot pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika  _______________________________________ podajam v skladu z določili 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni  list RS, št. 128/06, št. 16/08 in št. 19/10) naslednjo:

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV

ZA PONUDNIKE PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo del »Rekonstrukcija strehe na objektu K5« pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje:

| ZAP. ŠT. | POGOJI | ustreza | ustreza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. | DA | NE |
| 2. | Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. | DA | NE |
| 3. | Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti nismo prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. | DA | NE |
| 4. | Izjavljamo, da proti nam ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. | DA | NE |
| 5. | Izjavljamo, da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. | DA | NE |
| 6. | Izjavljamo, da imamo poravnane davke in prispevke za socialno varnost. | DA | NE |
| 7. | Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. | DA | NE |
| 8. | Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | DA | NE |
| 9. | Izjavljamo, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja nismo namerno podali zavajajoče razlaga ali te informacij nismo zagotovili. | DA | NE |

Ponudnik s podpisom in izpolnitvijo te izjave daje soglasje naročniku za pridobitev ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik:

....................................................................................................................................................

(naziv)

....................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne ......................................, v skupnem številu………..strani

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

Tej izjavi se priloži razpisna dokumentacija. Vse strani parafirati in žigosati.

Razpisni obrazec št. 6

PLAČILNI POGOJI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- do 90 % pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil,

- preostalih 10% na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, in sicer 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 7

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. IZVAJALEC (v primeru skupne ponudbe)

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik, odgovorna oseba naročnika za dodatne informacije in njegova številka telefona | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih petih letih zgradili ali obnovili vsaj 2 objekta visokih gradenj v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni objekt oziroma vsaj 1 objekt v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV).

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 7a) za vsak objekt  posebej, sicer reference ne bodo priznane.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 7a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu št. 7)

Naročnik kot investitor:

_________________________________________________________________________,

izvedbe gradbenih, obrtniških, instalacijskih del pri gradnji ali obnovi objekta, ki vključuje izvedbo krovsko-kleparskih del:

__________________________________________________________________________

potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo _____________________________________ (navedite dela!),

v vrednost teh del __________________________________  EUR (brez DDV) v letu.............,

ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a):  ______________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_______________________________________________________________

tel.:  ___________________________, fax: ____________________________.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec. V primeru, če je ponudnik za razpisovalca že izvajal enakovredna dela kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje če jih ponudnik navede.

Razpisni obrazec št. 8

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila):

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL

....................................................................................................... (navedite ime)

V ZADNJIH 3 (treh) LETIH

| Naročnik, odgovorna oseba naročnika za dodatne informacije in njegova številka telefona | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni zahtevan objekt oziroma je bil odgovorni vodja vsaj na 1 objektu v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV).

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 8a) za vsak objekt posebej, sicer reference ne bodo priznane.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 8a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu št. 8)

Naročnik kot investitor:

__________________________________________________________________________

izvedbe gradbenih, obrtniških, instalacijskih del pri gradnji ali obnovi objekta, ki vključuje izvedbo krovsko-kleparskih del:

________________________________________________________________________

potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo ___________________________________________ (navedite dela!),

v vrednost teh del __________________________________  EUR (brez DDV) v letu................,

ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a):  ______________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_______________________________________________________________

tel.:  ___________________________, fax: ____________________________.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec. V primeru, če je ponudnik za razpisovalca že izvajal enakovredna dela kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje če jih ponudnik navede.

- Razpisni obrazec št. 9

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | INSTITUT »JOZEF STEFAN« Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana ki ga zastopa: prof.dr. Jadran Lenarčič, direktor ID za DDV: SI 55560822 Matična številka: 5051606000 in |
| --- | --- |
| IZVALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

- Skleneta  po medsebojnem sporazumu naslednjo

- G R A D B E N O   P O G O D B O   št.  ……

za izvedbo rekonstrukcije strehe na objektu K5

- I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne ……...2011) je bil za izvedbo rekonstrukcije strehe na objektu K5, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

- Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.

- 2. člen

- Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja s št. 122/10 z dne avgust 2010, dopolnitev november 2010, ki vsebuje vodilno mapo-0 z dne avgust 2010, dopolnitev november 2010, načrt arhitekture-1 z dne september 2010, dopolnitev november 2010, kar je vse izdelal EKO ART d.o.o., Glinška 2b, Ljubljana,

- z načrtom gradbenih konstrukcij-3, št. P-674 z dne avgust 2010, ki ga je izdelal PROJECT d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana,

- z zasnovo in izkazom požarne varnosti št. 397-09/10-IPV z dne september 2010, ki ga je izdelal KOMPLAST d.o.o., Podsmreka 3, Dobrova;

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. 351-2262/2010-7 z dne 16.12.2010, ki ga je izdala UE Vič – Rudnik;

- s ponudbo izvajalca štev. ……………, z dne ………....….. (zajet ponudbeni predračun),

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.

- Izvajalec je uveden v delo, ko prejme dokumentacijo navedeno v prvih štirih alinejah predhodnega odstavka, prosto gradbišče s prostim dostopom do objekta ter prostorom za organizacijo gradbišča.

- Izpolnitev obveznosti naročnika po tem členu (uvedba v delo) se ugotovi z vpisom v gradbeni dnevnik z rokom pričetka del ali s pisnim obvestilom naročnika, s katerim pozove izvajalca na prevzem cit. dokumentacije, pri čemer se šteje za datum uvedbe v delo, ko izvajalec prejme to pisno obvestilo.

- II. ROKI

- 3. člen

- Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe, in jih končati najpozneje v …………………. po podpisu pogodbe (najkasneje v 80 dneh). Za rok dokončanja vseh del po pogodbi se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem in tehničnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja ter je naročniku izročena bančna garancija za odpravo napak v garancijskih rokih.

V roku 8 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik,  v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

- Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

- III. CENA

- 4. člen

- Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:

| vrednost del : | EUR |
| --- | --- |
| + DDV 20%: | EUR |
| Pogodbena cena skupaj: | EUR |

(z besedo:____________________________________________________EUR in ___/100)

Davek na dodano vrednost bo obračunal in plačal naročnik v  skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost.

- Skupna pogodbena cena in posamezne cene po enoti mere so nespremenljive do konca izvedbe del.

- 5. člen

- V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, vendar je za njih izvajalec vedel, oziroma bi moral vedeti, ali pa so predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

- Pogodbeno načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

- 6. člen

- Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec je seznanjen, da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato se je dolžan z uporabnikom uskladiti o načinu izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moteč.

- IV. OBRAČUN IN PLAČILA

- 7. člen

- Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

- Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika (nadzoru) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo preda naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

- Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

- 8. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi s strani izvajalca izdelanega in z naročnikom usklajenega končnega obračuna. Končno obračunsko situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o kvalitetnem pregledu ter po izvršenem končnem obračunu del.

- Zastopnik naročnika bo končni račun potrdil v nadaljnjih 5 dneh in ga predal naročniku v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

- V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- 9. člen

- Izvajalec se zaveže:

|  | - pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | - da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; |
|  | - da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |
|  | - da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |
|  | - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih delih, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | - da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | - da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in nadzornemu organu naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; |
|  | - da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; |
|  | - da bo še pred primopredajo del naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po 39. členu Zakona o graditvi objektov (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi...); |
|  | - da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; |
|  | - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | - izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku; |
|  | - zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča; |
|  | - upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev); |
|  | - da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | - da bo uporabljal za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | - da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; |
|  | - da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev oz. vgradnja opreme; |
|  | - da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; |
|  | - da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; |
|  | - da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer: - Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: .................................................................. - Dela, ki jih bo opravljal: ................................................................ - Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: ................................................................... - Dela, ki jih bo opravljal: .................................................................. - Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: .................................................................. - Dela, ki jih bo opravljal: ................................................................ |
|  | - da bo zagotovil prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču vsaj 2 (dve) uri dnevno; |
|  | - da bo redno vodil gradbeno knjigo na osnovi Pravilnika o gradbiščih kot osnovo za obračun izvršenih del, t.j. za določitev stopnje gotovosti del; |
|  | - da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne vloge. |
|  | - da bo nosil stroške za najem mestnega zemljišča za potrebe gradbišča – deponij, vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo; |
|  | - da bo zagotovil čiščenje javnih površin; |
|  | - da bo odpravil vse poškodbe zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah in komunalni infrastrukturi; |
|  | - sprotno evidentiral spremembe in le te vnašal v projekt za izvedbo; |
|  | - izdelal PID projekte v 6 izvodih; |
|  | - nosil stroške varovanja gradbišča v času, ko gradbišče ne obratuje, |
|  | - da bo predložil terminski plan, ki ga bo potrdil naročnik. |

- 10. člen

- Naročnik se zaveže:

|  | - omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega medija; |
| --- | --- |
|  | - prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del; |
|  | - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

- VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL  IN IZDELKOV

- 11. člen

- Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

……………… let (minimalno 10 (deset) let) za konst. trdnost in varnost, hidroizolacijo,

ter

……………… let (min. 3 leti ) za ostala dela, opremo in naprave

po uspešno opravljenem prevzemu del.

- Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

- Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- 12. člen

- V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

- Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancij oz. garancijo zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

- VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- 13. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s  kvalitetnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

- S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- 14. člen

- Pred potekom garancijske dobe za ostala dela, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

- VIII. POGODBENA KAZEN

- 15. člen

- V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

- Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

- IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- 16. člen

- Pooblaščeni zastopniki naročnika po tej pogodbi sta: ……………………… in ………………………...

- Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor ___________________________, odgovorni nadzornik je ___________________________.

- Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________________.

- Odgovorni vodja del na gradbišču bo ___________________________________.

- Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

- X. PODIZVAJALCI

- 17. člen

- Izvajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

- Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

- V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela v gradbeni knjigi potrdi naročnikov strokovni nadzor. Gradbeno knjigo vodi izvajalec v skladu s 23. tč. 9. člena te pogodbe.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

- člen

Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: ……………………….……….

Predmet in količina del: ………………………………………………………………………………………

Vrednost del:  ……………………………………………………………………………………………….…

Kraj izvedbe del…………………………………………………………………………..……………………

Rok izvedbe del………………………………………………………………………………………..………

- XI. OSTALA DOLOČILA

- 20. člen

- V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev del.

21. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbo v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil.

V primeru odstopa od pogodbe s strani izvajalca ali s strani naročnika, je naročnik dolžan izvajalcu poravnati pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del.

- 22. člen

- Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitne poznejša dela, vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov z upoštevanjem popusta iz ponudbe. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

- Za ta dela se sklene v skladu z ZJN ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

23. člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano razen, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

24. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti tega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

- člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- 26. člen

- Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da  izvajalec v roku iz 9.člena te pogodbe predloži garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

- Sestavljena je v 6 izvodih, od katerih prejme naročnik 4, izvajalec pa 2 izvoda.

- V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

| Naročnik: INSTITUT »JOZEF STEFAN« direktor - prof.dr. Jadran Lenarčič |  | - Izvajalec: |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 10

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka ........., z dne ............, za naslednja dela:

»Rekonstrukcija strehe na objektu K5«

za potrebe naročnika (t.j. upravičencu iz te garancije) .................…………………........................ je ponudnik ..................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-  ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu s strani naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. .........../..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 11

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .........……………..................................... in ......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti  ………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela:

»Rekonstrukcija strehe na objektu K5«

v skupni vrednosti ............................... EUR

(z besedo ...............…....................................................),

v roku ...................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 12

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) …………………....in ................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ............................................................(predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 5 % pogodbene vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do .................................

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 13

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

………………………………………………………………………………………………………...

IZJAVLJAMO,

da bomo dali garancijo na izvedena dela kot sledi:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, hidroizolacijo..................let   (pogoj: minimalno 10 (deset) let),

b) za ostala dela, opremo in naprave ..............  let .  (pogoj: minimalno 3 (tri) leta),

po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 14

## CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV

(priložite k obrazcu)

Razpisni obrazec št. 15

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE

(priložite k obrazcu)

Terminski plan mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do kvalitetnega pregleda

Razpisni obrazec št. 16

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

_________________________________________________________________________

| Poz. | Opis del |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Gradbena dela skupaj: |  | EUR |
| B. | Obrtniška dela skupaj: |  | EUR |
| C. | Strojne instalacije z izvedbo pripadajočih elektro instalacije: |  | EUR |
|  | Vrednost del (A+B+C): |  | EUR |
|  | + DDV 20 %: |  | EUR |
|  | PONUDBENA CENA: |  | EUR |

POMEMBNO!

Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun, izpolnjen na popisih del z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV)!

Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec št. 17

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ____________ za »Rekonstrukcija strehe na objektu K5« po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ________2011 pod številko objave JN _______/2011,

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci.

Razpisni obrazec št. 18

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

_________________________________________________________________________

(naziv)

_________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Opombe:

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 19

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo št. _____________ za »Rekonstrukcija strehe na objektu K5«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2011 pod številko objave JN ______/2011

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki ju potrdi strokovni nadzor za izvedeno delo s strani podizvajalcev, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

| Datum: _______________________ | Žig: | Podpis: _______________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci.